# 每日进度报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **阶段** | **起始日期** | **描述** | **组长** |
| **需求阶段** | **2014/07/01** | **技术准备** | ***姜俊杰*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | 汇报编号 | 1 |
| 汇报日期 | 2014/07/02 |
| 汇报人 | 姜俊杰 |
| **已完成** | 大致了解什么是LBS，其概念，历史，现状。 | |
| **计划完成** | 学习了解百度LBS开放平台，配置Eclipse实验环境 | |
| **小结** | 申请了百度LBS开放平台KEY，配置了Eclipse实验环境 | |
| **待处理或需**  **协调的问题** | 暂无 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | 汇报编号 | 2 |
| 汇报日期 | 2014/07/03 |
| 汇报人 | 姜俊杰 |
| **已完成** | 运行了百度map的locationdemo，初步了解了地图导入和地图定位的大概流程。阅读了《Android开发揭秘》的前两章和googlemap部分。 | |
| **计划完成** | 计划学习《Android开发揭秘》第三章和实现第三章和第九章部分代码。 | |
| **小结** | 由于之前并没有android开发经验，所以阅读代码比较吃力，所以花了部分时间去补习Android开发基础。 | |
| **待处理或需**  **协调的问题** | 暂无 | |