# 每日进度报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 起始日期 | 描述 | 组长 |
| 开发阶段 | 2014/07/07 | 第一次迭代 | 陈兴宇 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **1** |
| **汇报日期** | **2014/7/8** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.推送模块下行部分基本完成，可向指定设备或全部设备发送消息。** | |
| **计划完成** | 1. **完成上行部分，实现消息发送到服务器。** 2. **了解后台数据库结构，为实现用户id和设备id的转换做准备。** | |
| **小结** | **基本实现下行消息** | |
| **待处理或需协调的问题** | **注册Android按钮事件后遇到错误崩溃，原因不明** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **2** |
| **汇报日期** | **2014/7/9** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.完成上行部分的后台代码** | |
| **计划完成** | 1. **上行部分前台代码** | |
| **小结** | **完成了服务器接受信息的代码** | |
| **待处理或需协调的问题** | **Android调用联网方法时程序崩溃，原因不明** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **3** |
| **汇报日期** | **2014/7/10** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.上传数据的代码** | |
| **计划完成** | **1.将上传数据的操作放在独立的线程中，把上传数据变成异步操作。** | |
| **小结** | **已经可以上传和推送数据** | |
| **待处理或需协调的问题** | **上传数据使用主线程，会导致UI阻塞，应改为异步操作** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **4** |
| **汇报日期** | **2014/7/11** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | 1. **优化后台推送接口** 2. **优化前台上传接口** | |
| **计划完成** | 1. **后台推送API文档** 2. **推送数据格式说明文档** | |
| **小结** | **1.将后台推送接口封装成类**  **2.简化前台上传数据的流程** | |
| **待处理或需协调的问题** | **前台收到推送消息点击通知时启动Activity，按返回键不能正常返回上一级界面** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **5** |
| **汇报日期** | **2014/7/14** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | 1. **后台推送API文档** 2. **推送数据格式说明文档** | |
| **计划完成** | 1. **JSON上传图片** 2. **Form格式上传文件** | |
| **小结** | **1.初步设计了推送数据的格式** | |
| **待处理或需协调的问题** | **暂无** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **6** |
| **汇报日期** | **2014/7/15** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.新增上传文件功能** | |
| **计划完成** | **1.整合代码，测试上传功能** | |
| **小结** | **1.增加了用JSON上传文件的功能** | |
| **待处理或需协调的问题** | **暂无** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **7** |
| **汇报日期** | **2014/7/16** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.整合代码，测试上传功能** | |
| **计划完成** | **1.修复上传中的一些bug**  **2.实现收到推送消息后在界面中显示** | |
| **小结** | **1.经过测试，上传功能可用，但不稳定** | |
| **待处理或需协调的问题** | **上传功能不稳定，传送数据时常常连不上服务器** | |