# 每日进度报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 起始日期 | 描述 | 组长 |
| 开发阶段 | 2014/07/22 | 第二次迭代 | 陈兴宇 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **1** |
| **汇报日期** | **2014/07/23** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.上传文本信息和二进制数据（文件）。**  **2.服务器推送信息的接口及接收来自服务器推送的数据。** | |
| **计划完成** | **1.根据前端界面的需要完善推送数据格式。**  **2.改善前端收到数据后的工作机制。**  **3.完善相应的文档。** | |
| **小结** | **第一次迭代完成了上传功能和推送功能，并对收到的数据进行了简单处理。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **由于不明确软件操作的细节，很难设计出合理的推送数据格式。** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **2** |
| **汇报日期** | **2014/07/25** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.改善推送数据格式。**  **2.改善前端收到数据后的处理机制。** | |
| **计划完成** | **1.绑定求助信息列表页面到前端数据库。** | |
| **小结** | **改善了前端收到推送信息之后的处理机制，可以动态刷新UI** | |
| **待处理或需协调的问题** | **对Android数据库不甚了解，读取数据库时程序崩溃** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **3** |
| **汇报日期** | **2014/07/28** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.写了几个操作数据库的函数。**  **2.改善了收到求助信息后通知栏出现的时间。** | |
| **计划完成** | **1.继续完善收到推送信息后的处理机制，完成其他几个类型的推送信息的处理。** | |
| **小结** | **用变量记录Activity的状态，根据状态判断是否应显示通知栏。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **求助列表页面原本绑定到List数组，欲将页面绑定到数据库，只是未能成功。** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **4** |
| **汇报日期** | **2014/07/29** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.根据推送消息的数量，显示不同的通知，跳转到不同的页面。** | |
| **计划完成** | **1.整合最新代码，测试各种情况下受到推送消息的行为是否正常。**  **2.处理结束求助的信息。**  **3.跟进前台进度，不断改进通知机制。** | |
| **小结** | **当发来的求助和援助信息指向同一个事件时，点击通知跳到事件详情页，否则跳转到求助事件列表。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **暂无** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **5** |
| **汇报日期** | **2014/07/30** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.整合最新代码，修复了一些通知栏的异常行为。**  **2.调整好了通知栏的图标大小。** | |
| **计划完成** | **1.处理结束求助的信息。** | |
| **小结** | **事件处理部分的通知栏行为已趋于正常，能根据消息数量调整显示内容和跳转的目标页面。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **暂无** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **6** |
| **汇报日期** | **2014/07/31** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **处理推送的结束求助信息** | |
| **计划完成** | **观察测试通知栏各项行为，修复不正常的行为** | |
| **小结** | **各项与事件推送有关的行为均已完成** | |
| **待处理或需协调的问题** | **暂无** | |