# 每日进度报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 起始日期 | 描述 | 组长 |
| 开发阶段 | 2014/07/22 | 第二次迭代 | 陈兴宇 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **1** |
| **汇报日期** | **2014/07/23** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.上传文本信息和二进制数据（文件）。**  **2.服务器推送信息的接口及接收来自服务器推送的数据。** | |
| **计划完成** | **1.根据前端界面的需要完善推送数据格式。**  **2.改善前端收到数据后的工作机制。**  **3.完善相应的文档。** | |
| **小结** | **第一次迭代完成了上传功能和推送功能，并对收到的数据进行了简单处理。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **由于不明确软件操作的细节，很难设计出合理的推送数据格式。** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **2** |
| **汇报日期** | **2014/07/25** |
| **汇报人** | **陈兴宇** |
| **已完成** | **1.改善推送数据格式。**  **2.改善前端收到数据后的处理机制。** | |
| **计划完成** | **1.绑定求助信息列表页面到前端数据库。** | |
| **小结** | **改善了前端收到推送信息之后的处理机制，可以动态刷新UI** | |
| **待处理或需协调的问题** | **对Android数据库不甚了解，读取数据库时程序崩溃** | |