# 每日进度报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 起始日期 | 描述 | 组长 |
| 开发阶段 | 2014/07/22 | 第二次迭代 | 黄大德 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **1** |
| **汇报日期** | **2014/07/23** |
| **汇报人** | **黄大德** |
| **已完成** | **（描述前一天完成的工作要点）**  **基本的前后台整合。** | |
| **计划完成** | **（计划当天的工作要点）**  **增加推荐好友的功能。** | |
| **小结** | **（总结任务完成情况）**  **与前台整合遇到麻烦，实际在修改代码和调试。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **（遇到的困难）**  **发现设计上的失误，需要重大修改。** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **2** |
| **汇报日期** | **2014/07/24** |
| **汇报人** | **黄大德** |
| **已完成** | **（描述前一天完成的工作要点）**  **完成了一些设计工作。** | |
| **计划完成** | **（计划当天的工作要点）**  **邮箱验证的初步设计。** | |
| **小结** | **（总结任务完成情况）**  **学习python发送邮件的知识，尝试发送邮件。**  **构思并设计邮箱验证功能，设计出数据库和接口。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **（遇到的困难）** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **3** |
| **汇报日期** | **2014/07/25** |
| **汇报人** | **黄大德** |
| **已完成** | **（描述前一天完成的工作要点）**  **完成了邮箱验证功能的设计，包括数据库设计和接口设计。** | |
| **计划完成** | **（计划当天的工作要点）**  **实现邮箱验证的数据库和接口处理类，并进行测试。** | |
| **小结** | **（总结任务完成情况）**  **基本完成后台部分，进行了本地测试，可以接收邮件。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **（遇到的困难）**  **在安全方面需要防止恶意的攻击，需要对用户的操作进行次数的限制。** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **4** |
| **汇报日期** | **2014/07/28** |
| **汇报人** | **黄大德** |
| **已完成** | **（描述前一天完成的工作要点）**  **邮箱验证的后台接口基本完成，包括数据库和接口处理类。** | |
| **计划完成** | **（计划当天的工作要点）**  **完成邮箱验证前台部分。** | |
| **小结** | **（总结任务完成情况）**  **基本完成。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **（遇到的困难）**  **前台提出了更多的要求，需要改进后台设计。**  **遇到一些bug。** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **5** |
| **汇报日期** | **2014/07/29** |
| **汇报人** | **黄大德** |
| **已完成** | **（描述前一天完成的工作要点）**  **基本完成邮箱验证的后台部分，完成本地测试，并整合到后台。** | |
| **计划完成** | **（计划当天的工作要点）**  **完成邮箱验证的前台部分，着手编写手机验证后台。** | |
| **小结** | **（总结任务完成情况）**  **邮箱验证功能基本实现，可以通过发送邮件并验证。手机短信部分完成后台接口，并进行了一些测试。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **（遇到的困难）**  **手机接口只在本地进行了测试，还没有整合到后台。** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **基本情况** | **汇报编号** | **6** |
| **汇报日期** | **2014/07/30** |
| **汇报人** | **黄大德** |
| **已完成** | **（描述前一天完成的工作要点）**  **完成短信验证的前台整合工作，开始写手机验证后台。** | |
| **计划完成** | **（计划当天的工作要点）**  **完成手机短信验证的前台工作。** | |
| **小结** | **（总结任务完成情况）**  **基本完成，针对一些问题进行了修改。** | |
| **待处理或需协调的问题** | **（遇到的困难）**  **前台提出更多的需求，需要改进后台的接口设计。** | |